Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

Факультет: Управления

Кафедра информатики и информационных технологий

Направление подготовки / специальность: 09.03.03 / Прикладная информатика

Направленность (профиль) / специализация: Корпоративные информационные системы управления

Отчет.

| По дисциплине: | Программная инженерия |
| --- | --- |

На тему: Разработка модели производственной ИС

|  | АВТОРЫ |
| --- | --- |
|  | Обучающиеся 2 курса группы ИБ-321 |
|  | очной формы обучения |
|  | Шнягина Полина Романовна Ластина Екатерина Романовна Тыртышник Яна Владиславовна |
|  | ПРЕПОДАВАТЕЛЬ |
|  | Окулич Виктор Иванович |

Нижний Новгород

2026 г.

Оглавление

Цель	3

Задачи	3

Вывод	6

Цель: Разработать модель информационной системы для управления бизнес-процессом (управление продажами в магазине музыкальных инструментов).

Задачи

- Выбрать предметную область

- Определить роли

- Описать задачи ролей согласно каноническому ТСП

- Выбрать трекер

- Создать календарный план

А) Связь между ролями и работами

Б) Сроки выполнения

- Выбор предметной области

Предметная область: управление продажами в магазине музыкальных инструментов.

- Определение ролей

Шнягина Полина:

- Руководитель

- Аналитик

Тыртышник Яна:

- Разработчик

- Дизайнер

Ластина Екатерина:

- Тестировщик

- Технический писатель

3. Задачи ролей

Шнягина Полина:

- Руководитель: координирует работу, отвечает за сроки и качество, распределяет задачи.

- Аналитик: исследует предметную область, проектирует архитектуру системы, создает модели бизнес-процессов.

Тыртышник Яна:

- Разработчик: создает базу данных, настраивает среду разработки, исправляет модели, пишет sql-скрипты для таблиц.

- Дизайнер: отвечает за оформление и внешний вид продукта, создает визуальный стиль, отражающий музыкальную тематику.

Ластина Екатерина:

- Тестировщик: проверяет корректность добавления, редактирования и удаления позиций в каталоге музыкальных инструментов, проверяет работу фильтров и сортировки в каталоге (по цене, бренду, типу инструмента и т. д.), тестирует функционал поиска по каталогу.

- Технический писатель: рассказывает о продукте, пишет инструкции по эксплуатации системы, описывает сценарии работы с основными модулями (каталог, заказы, отчёты).

4. Выбор трекера

Выбран трекер — GitHub. Он позволит:

- отслеживать прогресс работ;

- управлять задачами;

- организовывать совместную работу команды.

  - Календарный план (связь между ролями и работами)

- Шнягина Полина координирует все этапы, взаимодействует с Яной и Екатериной на каждом шаге.

- Тыртышник Яна реализует технические задачи (разработка, дизайн), передаёт результаты Полине и Екатерине для тестирования и документирования.

- Ластина Екатерина тестирует результаты работы Яны, передаёт обратную связь, документирует систему.

Вывод: Работа распределена между участниками команды, календарный план составлен, задачи чётко определены. Все материалы будут загружены в GitHub.